3Лекция: Жизненный цикл информационной системы. Основные этапы проектирования

Дисциплина: Проектирование и дизайн информационных систем
Раздел 1. Основы проектирования ИС

1. Цели и задачи

Цель лекции — разобраться, что такое жизненный цикл информационной системы и из каких этапов состоит её проектирование.

Задачи:

- понять, что вкладывается в понятие «жизненный цикл ИС»;

- рассмотреть этапы жизненного цикла;

- изучить основные этапы проектирования;

- познакомиться со стандартами, которые регулируют жизненный цикл.

Компетенции, которые формируются:

- ОК 01 — выбирать способы решения задач профессиональной деятельности;

- ОК 02 — использовать современные средства поиска и анализа информации;

- ПК 3.1 — разрабатывать проектные решения для информационной системы.

2. Что такое жизненный цикл ИС

Жизненный цикл информационной системы — это период от момента, когда появилась идея создать систему, до момента, когда её окончательно выводят из эксплуатации.

В жизненный цикл входят:

- анализ потребностей;

- проектирование;

- разработка;

- внедрение;

- эксплуатация;

- сопровождение;

- вывод из эксплуатации.

Зачем вообще выделять жизненный цикл? Это помогает:

- понять, какие этапы проходит система;

- спланировать работу, сроки и бюджет;

- распределить ответственность между участниками;

- контролировать качество на каждом этапе;

- документировать процесс создания.

Участники жизненного цикла:

| Роль | Чем занимается |
| --- | --- |
| Заказчик | Формулирует требования, принимает результат |
| Аналитик | Собирает и анализирует требования |
| Архитектор | Проектирует архитектуру системы |
| Дизайнер | Проектирует интерфейс |
| Разработчик | Пишет код |
| Тестировщик | Проверяет качество |
| DevOps | Обеспечивает развёртывание |
| Администратор | Поддерживает работу системы |

3. Этапы жизненного цикла ИС

Общая схема выглядит так:

Анализ → Проектирование → Разработка → Тестирование → Внедрение → Сопровождение → Вывод

↑                                                                              │

└──────────────────────── обратная связь ──────────────────────────────────────┘

Разберём каждый этап.

3.1. Анализ требований

На этом этапе изучают предметную область, собирают требования от заказчика и пользователей, формулируют функциональные и нефункциональные требования, составляют техническое задание.

Что получается в итоге:

- техническое задание;

- спецификация требований;

- модели бизнес-процессов (IDEF0, DFD);

- диаграммы вариантов использования.

Кто участвует: аналитик, заказчик, пользователи.

3.2. Проектирование

Здесь разрабатывают архитектуру системы, проектируют базу данных, интерфейс, интеграции, документируют проектные решения.

Что получается:

- архитектурная документация;

- ER-диаграммы;

- UML-диаграммы;

- макеты интерфейса (wireframe, mockup);

- технический проект.

Кто участвует: архитектор, проектировщик БД, дизайнер.

3.3. Разработка

Пишут код, создают базу данных, реализуют интерфейс, интегрируют компоненты, проводят Code Review.

Что получается:

- исходный код;

- скомпилированные модули;

- миграции БД;

- документация API.

Кто участвует: разработчики, DevOps.

3.4. Тестирование

Проводят модульное, интеграционное, системное, регрессионное тестирование, проверяют безопасность и нагрузку.

Что получается:

- тест-кейсы;

- баг-репорты;

- отчёты о тестировании.

Кто участвует: тестировщики, разработчики.

3.5. Внедрение

Устанавливают систему у заказчика, настраивают окружение, переносят данные, обучают пользователей, проводят опытную эксплуатацию.

Что получается:

- инструкция по установке;

- руководство пользователя;

- акт внедрения.

Кто участвует: DevOps, администраторы, аналитик.

3.6. Сопровождение

Оказывают техническую поддержку, исправляют ошибки, обновляют и дорабатывают систему, следят за её работой, оптимизируют.

Что получается:

- патчи и обновления;

- отчёты о поддержке;

- журналы мониторинга.

Кто участвует: поддержка, разработчики, администраторы.

3.7. Вывод из эксплуатации

Отказываются от использования системы, архивируют данные, переносят их в новую систему, демонтируют инфраструктуру.

Что получается:

- акт о выводе;

- архив данных.

Кто участвует: администраторы, заказчик.

4. Основные этапы проектирования ИС

Проектирование — это второй этап жизненного цикла. Он включает несколько направлений.

4.1. Проектирование архитектуры

Выбирают тип архитектуры (монолит, клиент-сервер, микросервисы), определяют слои (UI, бизнес-логика, данные), описывают компоненты и их взаимодействие, выбирают технологии.

Результат: архитектурная схема и документация.

4.2. Проектирование базы данных

Анализируют данные предметной области, строят ER-диаграмму, нормализуют (1НФ, 2НФ, 3НФ), создают схему БД, проектируют индексы и связи.

Результат: схема БД и SQL-скрипты.

4.3. Проектирование пользовательского интерфейса

Анализируют пользователей и сценарии, проектируют навигацию, создают wireframe, mockup, интерактивный прототип, разрабатывают дизайн-систему.

Результат: макеты, прототипы, гайдлайны.

4.4. Проектирование интеграций

Определяют внешние системы, проектируют API, форматы обмена данными (JSON, XML), очереди сообщений, безопасность.

Результат: документация API и схемы интеграции.

4.5. Проектирование безопасности

Продумывают аутентификацию и авторизацию, шифрование данных, защиту от атак (SQL-инъекции, XSS), аудит действий, резервное копирование.

Результат: политика безопасности и документация.

5. Стандарты, регламентирующие ЖЦ ИС

Российские стандарты

| Стандарт | Что регламентирует |
| --- | --- |
| ГОСТ 34.601-90 | Стадии создания автоматизированных систем |
| ГОСТ 34.602-89 | Техническое задание на создание АС |
| ГОСТ 19.102-77 | Стадии разработки программ |
| ГОСТ 19.201-78 | Техническое задание |
| ГОСТ Р 57193-2016 | Процессы жизненного цикла |

ГОСТ 34.601-90 выделяет восемь стадий:

- Формирование требований к АС.

- Разработка концепции АС.

- Техническое задание.

- Эскизный проект.

- Технический проект.

- Рабочая документация.

- Ввод в действие.

- Сопровождение АС.

Международные стандарты

| Стандарт | Что регламентирует |
| --- | --- |
| ISO/IEC 12207 | Процессы жизненного цикла ПО |
| ISO/IEC 15288 | Процессы жизненного цикла систем |
| ISO 9001 | Управление качеством |
| CMMI | Модель зрелости процессов |

6. Модели ЖЦ ИС

| Модель | Суть |
| --- | --- |
| Каскадная | Этапы идут строго последовательно |
| Инкрементная | Проект разбит на части |
| Спиральная | Витки с анализом рисков |
| Итеративная | Повторяющиеся циклы |

Подробно эти модели разбираются в отдельной лекции.

7. Что запомнить

- Жизненный цикл ИС — это период от идеи до вывода из эксплуатации.

- Этапы жизненного цикла: анализ → проектирование → разработка → тестирование → внедрение → сопровождение → вывод.

- Проектирование — это второй этап жизненного цикла. Оно включает проектирование архитектуры, базы данных, интерфейса, интеграций и безопасности.

- Основные стандарты: ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ISO/IEC 12207.

8. Вопросы для самоконтроля

- Что такое жизненный цикл ИС?

- Перечислите этапы жизненного цикла.

- Что происходит на этапе анализа требований?

- Что включает этап проектирования?

- Чем проектирование отличается от разработки?

- Какие стандарты регламентируют жизненный цикл ИС?

- Какие стадии выделяет ГОСТ 34.601-90?

- Зачем нужен этап сопровождения?

9. Домашнее задание

- Выписать определения: «жизненный цикл ИС», «проектирование ИС».

- Составить таблицу: этап жизненного цикла → что делаем → артефакты → участники.

- Выбрать любую информационную систему (например, интернет-магазин) и описать её жизненный цикл.

- Написать небольшое эссе на тему «Почему этап проектирования важен для успеха ИС».

10. Литература

- Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем.

- Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем.

- ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ISO/IEC 12207. Процессы жизненного цикла программных средств.